Synthesia Nitrocellulose, a.s., 530 02 Pardubice, Semtín 103
___________________________________________________________________________
Úsek Technicko-provozní, odbor Investice vyhlašuje


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na dodavatele investiční akce 
„Rekonstrukce ASŘTP rektifikačních kolon B 56“
 
Realizace stavby „Rekonstrukce ASŘTP rektifikačních kolon B 56“ dle DPS 

za následujících podmínek:

Identifikační údaje a základní podmínky

A. Zadavatel:

Synthesia Nitrocellulose, a.s., 
Semtín 103, 530 02 Pardubice
Úsek Technicko-provozní, odbor Investice

Kontaktní osoba:	
· Ing. Petr Ptáček, technolog výroby
- mob.: 724 401 193; e-mail: petr.ptacek@nitrocellulose.cz
· Ing. Martin Vrba, investiční technik
- mob.: 724 401 215; e-mail: martin.vrba@synthesia.cz

B. Lhůta, místo a způsob doručení nabídek:

Technická a cenová část nabídky
Jediný a povinný způsob doručení je e-mailem na adresu:
vyberove.rizeni@synthesia.cz

Do termínu 1. 11. 2026 do 6:00 hodin, přičemž v předmětu zprávy musí být uvedena následující jednoznačná identifikace
VR-00007900/26/OST/4

C. Hodnocení nabídek:

Výsledek soutěže bude uchazečům oznámen do 5 – ti pracovních dnů po ukončení VŘ na e-mail adresu, kterou žádáme speciálně pro tento důvod v nabídce uvést.

D. Skladba a náležitosti nabídky:

1) Cenovou část nabídky pro předmět VŘ požadujeme předložit v členění dle výkazu výměr.
2) Technická a ostatní části nabídky požadujeme předložit v členění:
a) podepsané tyto podmínky VŘ, s uvedením zda uchazeč nabízí s/bez výhrad
b) maximální lhůta potřebná pro provádění prací (při dodržení všech podmínek zadání)
c) seznam všech uvažovaných subdodavatelů pro subdodávky v hranicích staveniště 
d) platnost nabídky
e) e-mail adresu pro vyrozumění výsledku výběrového řízení
f) údaje z pojištění uchazeče – doložit kopii pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši 10 mil. Kč a prohlášení, že k předpokládanému datu uzavření SoD není avizována pojistná událost a je tedy k dispozici pojištění opravdu ve výši předkládané smlouvy
g) další informace/reference, které uchazeč považuje za důležité
3) Nabídka, uznání podmínek i informace o uchazeči musí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče - u e-mail formy (pokud se nejedná o naskenovaný dokument s podpisem této osoby) pak odeslání alespoň z její adresy a v průvodním textu výslovně uvést k zadání souhlas nebo námitky proti).
4) Do soutěže nebudou zařazeny nabídky:
a) které byly předloženy po uplynutí lhůty (jak v cenové tak technické části)
b) které nesplňují požadavky zadání
c) uchazečů, kteří jsou v likvidaci
d) s přepisovanými, škrtanými resp. protichůdnými údaji v různých částech nabídky

E. Kritéria pro hodnocení nabídek:

1) celková konečná nabízená cena
2) nabízené lhůty
3) platební podmínky (splatnost faktur)
4) délka záruční doby

F. Ostatní:

1) Zadavatel si vyhrazuje právo určit konečný rozsah předmětu dodávky při uzavření SoD.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo z naléhavých důvodů zrušit vypsané řízení i právo odmítnout všechny nabídky, pokud by nebyly z hlediska zadavatele vyhovující.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo provést nebo neprovést další kolo řízení s vybranými uchazeči. Zadavatel si vyhrazuje právo provést další kolo formou e-aukce.
4) Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je uchazeč vázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud je zadavatelem nabídka vybrána.
5) Zadavatel je oprávněn z nabídek předložených uchazečem v jednotlivých kolech zvolit kteroukoliv z nich a uchazeč je povinen v souladu s vybranou nabídkou se zadavatelem uzavřít příslušnou smlouvu.
6) Uchazečům nebudou hrazeny náklady spojené s vypracováním nabídky a za předané podklady nemohou uchazeči uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
7) Poptávka a vítězná nabídka bude základním podkladem pro uzavření SoD.
8) Uchazeč se má před odevzdáním nabídky informovat o povaze a rozsahu dodávky. Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky.
9) Nedostatečná informovanost neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou změnu nabídky z hlediska jejího obsahu nebo ceny.
10) Na toto řízení se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách ani se nejedná o veřejnou obchodní soutěž (oba zákony v aktuálním znění).


Vymezení předmětu VŘ

Předmětem poptávky (budoucího Díla) je realizace investiční akce „Rekonstrukce ASŘTP rektifikačních kolon B 56“ dle  DPS zpracované firmou Exprom s.r.o..

Specifikace Díla:
11) Rozsah Díla (včetně podmínek provádění) je dán:
a) Prohlídkou zájmového území za účelem identifikace stávajícího stavu na Dílo navazujícího majetku a podmínek na staveništi.
b) Omezení provozními vlivy (příloha č. 1)
c) Pokyny pro Zhotovitele, nájemce, při vykonávání prací v areálu Synthesia a.s. (včetně předpisů a směrnic Synthesie pro firmy působící v areálu).
d) Poskytnutou projektovou dokumentací pro provádění stavby z 07/2026, zak. číslo 26017, zpracovatel firma Exprom s.r.o. a to se všemi jejími částmi. Projektová dokumentace je součást Zadávací Dokumentace (příloha č. 2).
12) Realizací se pak především rozumí:
a) Dodávka a montáž Díla v celém rozsahu dle DPS:
SO 01 Stavebně konstrukční část
PS 01 MaR, Elektro, SKŘ 
PS 02 Strojní část 
b) Dokumentace skutečného provedení - Zhotovitel zaznamená veškeré případné odchylky skutečného provedení Díla a předá Zadavateli jako dokumentaci skutečného provedení ve 
3 vyhotoveních v tištěné formě a jednou v elektronické podobě ve formátech pdf, plus formáty MS Office a dwg. Podklady v otevřených formátech budou poskytnuty vítězi VŘ.
c) Provedení všech souvisejících zkoušek a jejich dokumentace.
d) Koordinace všech činností i subdodavatelů v souvislosti s plněním Díla na stavbě i staveništi.
e) Zřízení a řádné provozování staveniště. Po dokončení všech prací provést úklid na staveništi.
f) Poskytnutí dokumentace/dokladová část: návody k montáži, obsluze, provozu a údržbě, EU/ES – Prohlášení o shodě (u stavebních výrobků Prohlášení o vlastnostech dle CPR), výchozí revizní zprávy dle platné legislativy, atesty, doklad o jakosti a kompletnosti Díla, zaškolení obsluhy včetně písemného dokladu o tomto zaškolení, ekologická likvidace vzniklého odpadu, vše v českém jazyce ve 3 tištěných paré a 1 x elektronicky.
g) Zhotovitel prohlašuje, že Dílo je zařazeno pod č…………………klasifikace CZ-CPA, a proto podléhá/nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
13) V případě, že bude součástí Díla aplikační SW, bude tento aplikační předán na paměťovém zařízení, v otevřeném formátu umožňujícím editaci. Na Objednatele přechází zároveň právo plně disponovat získanou licencí, SW a aplikačním SW, včetně poskytování třetím stranám, a to především za účelem zhotovení navazujících úprav Díla a údržby Díla.
14) Na Objednatele přechází zároveň právo plně disponovat získanou dokumentací, včetně poskytování třetím stranám, a to především za účelem zhotovení navazující dokumentace a údržby Díla.
15) Provedení všech vyhrazených technických zařízení bude v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb. v aktuálním znění. Především bude dodána příslušná dokumentace včetně stanovisek pověřené organizace. 
16) Veškerý dodaný materiál bude nový.
17) Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost. Kvalita musí vyhovovat podmínkám platné legislativy pro dobu dokončení a předání zakázky.
Zhotovitel bude při provádění prací na Díle dle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí a dle pokynů Objednatele. Zavazuje se dodržovat podmínky této Smlouvy, interní směrnice a předpisy Objednatele, platné právní předpisy a ČSN vztahující se k Dílu dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit předanými výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. V případě, že by takový podklad, pokyn, zápis, dohoda, rozhodnutí nebo vyjádření mělo vliv na plnění této Smlouvy Zhotovitelem, dohodnou Smluvní strany případnou úpravu této Smlouvy ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

Cena Díla a platební podmínky (min.text v SoD)

A. Cena Díla - Doplnění položkových cen do slepého výkazu výměr, bude součástí nabídky!

1)  Rekapitulace - Souhrn položek z rozpočtu/výkazu výměr + ostatní:

a) Cena SO 01 Stavebně konstrukční část	… Kč		
b) Cena PS 01 MaR, Elektro, SKŘ – etapa 1 Etanol	… Kč
c) Cena PS 01 MaR, Elektro, SKŘ – etapa 2 Butanol	… Kč
d) Cena PS 01 MaR, Elektro, SKŘ – etapa 3 IPA 1+2	… Kč
e) Cena PS 02 Strojní část – etapa 1 Etanol	… Kč 
f) Cena PS 02 Strojní část – etapa 2 Butanol	… Kč
g) Cena PS 02 Strojní část – etapa 3 IPA 1+2	… Kč 
h) Ostatní náklady	… Kč

		Součet položek celkem (bez DPH)				    	         … Kč

18) K ceně bude připočtena zákonem stanovená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č.235/2004Sb o DPH.
19) Cena uvedená výše je cenou úplnou, závaznou a konečnou, přičemž Zhotovitel nemá nárok účtovat Objednateli ničeho nad rámec této ceny. Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena pokrývá Zhotoviteli všechny nutné činnosti a náklady související se zajištěním Díla (doprava, cestovné, odvoz a uložení nekovových odpadů, energie, bezpečnost práce, práce v chemickém areálu, řádně provozované zařízení staveniště, ostatní náklady související s dokumentací, kontrolami, revizemi, nátěry, protikorozní ochranou, účastí na komplexních zkouškách, apod.), jakož i vliv inflace na náklady na realizaci Díla. 
20) Součástí nabídky musí být návrh platebních podmínek pro provedení celého Díla. 
21) Dílo bude zařazeno dle klasifikace CZ-CPA. 
22) Cena u dodávek musí být pro dodací podmínky Incoterms 2020 – DAP Semtín 103, 530 02 Pardubice, areál Objednatele.
23) Ceny za SO a PS budou doloženy podrobným položkovým rozpočtem dle výkazu výměr.

B. Platební podmínky
1. Cena za Dílo bude uhrazena na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu za provedené Dílo. 
Uchazeč navrhne způsob fakturace – měsíční fakturace dle soupisu provedených prací, dílčí fakturace dle částí díla ev konečná faktura po předání Díla. Dále uvede splatnost faktur.
1. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a dále číslo faktury (v případě, že nebude shodné s evidenčním číslem daňového dokladu), název Díla nebo číslo smlouvy Zhotovitele, číslo smlouvy Objednatele, číslo stavby, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být dle článku I. této SoD placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, zařazení Díla dle klasifikace CZ-CPA.
1. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 7 kalendářních dnů po datu zdanitelného plnění.
1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH z ceny za Dílo a že DPH řádně, včas a ve správné výši z předmětného plnění odvede. Zhotovitel prohlašuje, že je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo Zhotovitele. Zhotovitel není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky. Zhotovitel není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do evidence nespolehlivých plátců daně a není nespolehlivým plátcem daně. Pokud nastane některá ze skutečností uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., dodavatel souhlasí, že Objednatel uhradí část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty na účet správce daně dle § 109a zákona o DPH a Objednatel tak splní svůj závazek uhradit sjednanou cenu. Daň z přidané hodnoty pak Objednatel odvede správci daně Zhotovitele.
1. Zhotovitel je jako plátce DPH dle zákona číslo 235/2004 Sb. v platném znění povinen na fakturách a vyúčtování ceny za Dílo uvádět pouze takové číslo bankovního spojení v tuzemsku, které je zveřejněno v registru plátců dle § 98 zákona číslo 235/2004 Sb., popřípadě bylo oznámeno správci daně ke zveřejnění v tomto registru. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele doložit smlouvu o vedení bankovního účtu, který má být použit pro úhradu ceny za Dílo, popřípadě prohlášení statutárního orgánu Zhotovitele o správnosti bankovního účtu pro úhrady dle této Smlouvy.
1. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložena kopie protokolu o předání a převzetí Díla, je Objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance Objednatele) vrátit Zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do 5 pracovních dnů od jejího doručení Objednateli. Po vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. V tomto případě se má za to, že lhůta splatnosti nezačala vůbec běžet a tato začne běžet až okamžikem doručení faktury se všemi náležitostmi, údaji a součástmi. V případě, že by faktura skutečně obsahovala chybné údaje a byla vrácena po k tomu určené lhůtě, vystaví Zhotovitel fakturu novou, přičemž původní lhůta splatnosti zůstává zachována.
1. Z konečné faktury má Objednatel právo na pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny Díla do doby odstranění všech nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.
1. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu Objednatele.


Doba plnění Díla, místo a podmínky plnění Díla (min. text v SoD)

G. Doba plnění Díla 

Realizace Díla	 		od …………….  do …………….

(navrhnout možný termín)

H. Místo plnění 
1) Název stavby: Rekonstrukce ASŘTP rektifikačních kolon B 56
2) Místo stavby: Synthesia Nitrocellulose, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, objekt B56
                       Objekt B56 je umístěn v areálu Explosia, a.s. 

I. Dodací podmínky
1) Zhotovitel je povinen nejméně 2 pracovní dny předem písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla.
2) Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo v termínu stanoveném touto smlouvou.
3) Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na Díle či jeho části do jeho protokolárního převzetí Objednatelem.
4) Dílo s vadami a nedodělky, není Objednatel povinen převzít. Pokud se Objednatel rozhodne převzít Dílo, které obsahuje vady a nedodělky, musí být tyto uvedeny v protokole o předání a převzetí Díla včetně termínů k jejich odstranění.
5) Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených projektovou dokumentací, zadáním, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy, normami a zákony.
6) Nedodělkem se rozumí nedokončené Dílo oproti předmětu Díla.
7) O převzetí Díla (demontáže a montáže) bude pořízen protokol o předání a převzetí Díla, protokol připraví Zhotovitel.
8) Povinnost dodat je splněna řádným protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků.
9) Součástí předání díla budou všechny související zkoušky, listy řádně vedeného stavebního/montážního deníku, a příslušná průvodní dokumentace/doklady zařízení, která je součástí Díla.
10) Dílo bude provedeno dle platných technických, technologických i právních norem a zákonů, které se tímto stávají pro řádné plnění Díla závazné.

Jištění smluvních vztahů, Smluvní pokuta a Smluvní úrok z prodlení (min. text v SoD)

1) V případě nedodržení dílčích termínů ukončení předmětu plnění zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení. Za nedodržení termínu se nepovažuje:
a) jestliže překážky v práci zavinil Objednatel.
b) jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslová havárie, válečné události, teroristický útok).
2) Prodloužení termínu (z důvodu překážek dle čl. V., bod 1) pro předání Díla se bude rovnat maximálně době trvání těchto překážek; Objednatel je však oprávněn od této SoD odstoupit v případě trvání překážek k provedení Díla po dobu delší než 60 dnů.
3) Jestliže Zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v záruční době dle ustanovení čl. VI. odst. 3 této SoD nebo nesplní termín pro odstranění oprávněně reklamované vady, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
4) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením Díla o více jak 30 kalendářních dnů.
5) V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžního plnění dle této SoD může Zhotovitel nárokovat úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.
6) V případě porušení předpisů BOZP a PO, ŽP a Pokynů pro práci externích firem na území organizace zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíckorunčeských) za každý případ (materiály viz čl. VII.). 
7) Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 10 dnů od obdržení faktury nebo výzvy k jejímu uhrazení ze strany Objednatele.
8) Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen a ani se nesnižuje nárok Objednatele na náhradu škody (i újmy) a ušlý zisk. 
9) V případě, že v důsledku porušení povinností Zhotovitelem bude Objednateli uložen správní trest pokuty orgánem státní správy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit škodu vzniklou zaplacením této pokuty.

Záruka za jakost, Reklamace (min. text v SoD)

1) Záruční doba na Dílo dle čl. II. je na celé Dílo ………….. měsíců od data řádného předání celého Díla a jeho převzetí Objednatelem. 
2) Vzniklé vady Díla resp. škody vzniklé na majetku Objednatele nebo třetích osob v souvislosti s plněním Díla Zhotovitelem musí Objednatel reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
3) Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace Objednatelem, pokud nebude s ohledem na provozování vadného majetku nebo provozních vlivů v jeho okolí dohodnuto jinak.
4) Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele neprodleně odstranit reklamovanou vadu Díla, i když neuzná, že za vadu odpovídá. Náklady na odstranění takovéto vady ponese ta Smluvní strana, která za její vznik odpovídá.
5) Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s odstraněním Objednatelem mu oznámených vad Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněný zajistit odstranění těchto vad pomocí třetí osoby s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli veškeré náklady na to Objednatelem vynaložené uhradit. Zhotovitel v takovém případě není a ani nemůže být zbaven povinností vyplývajících ze záruk dle této Smlouvy.
6) Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění reklamace Objednatelem do okamžiku, kdy Zhotovitel Objednateli poskytne příslušný nárok z vadného plnění. 

Ostatní ujednání (min. text v SoD)

1) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti.
2) Zhotovitel umožní Objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP určeného Objednatelem na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem dodávaného Díla. Ke stejné povinnosti zaváže Zhotovitel své subzhotovitele. Zhotovitel dále poskytne koordinátorovi BOZP potřebnou součinnost dle zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění.
3) Zhotovitel svým níže připojeným podpisem potvrzuje, že disponuje všemi veřejnoprávními osvědčeními a oprávněními pro zhotovení díla předepsanými platnou právní úpravou a kdykoliv na požádání tyto dokumenty objednateli předloží. Je-li předmětem díla provádění jakýchkoliv činností na vyhrazených technických zařízeních definovaných v zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, je v takovém případě zhotovitel povinen objednateli předložit příslušná oprávnění a osvědčení dle § 7, resp. § 11 tohoto zákona.
4) Objednatel zajistí Zhotoviteli během provádění prací na Díle v předem dohodnutých časech přístup do příslušných objektů Objednatele potřebných pro provádění Díla. 
5) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník a tento uchovávat po dobu 10 let.
6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této SoD, že disponuje veškerými oprávněními nutnými k provedení Díla a garantuje jejich platnost až do doby provedení Díla.
7) [bookmark: _Hlk223076669]Smluvní strany prohlašují, že pro účely ocenění ve smyslu vyhl. Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., oceňují náklady na proškolení obsluhy, pokud je Prodávajícím poskytováno, na částku 1.000,- Kč. V případě, že je školení poskytováno, musí být náklady na proškolení obsluhy uvedeny na faktuře jako samostatná položka. 
8) Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění činností dle této smlouvy a dále po dobu sjednané záruční lhůty dle této smlouvy bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při provádění Díla dle této smlouvy, a to s minimálním pojistným limitem ve výši 10 mil. Kč. Toto pojištění se musí vztahovat rovněž na škodu způsobenou subdodavatelem Zhotovitele. Kopii této pojistné smlouvy musí Zhotovitel předložit Objednateli nejpozději den před zahájením provádění Díla. V opačném případě má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy či nařídit nezahájení prací na Díle, které však nemá za následek prodlení na straně Objednatele.
9) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě odebírání energií ze sítí Synthesia, a.s., záborů venkovních ploch pro zařízení staveniště nebo skladování materiálů nebo odpadů související se řádným plněním a dokončením Díla je nezbytné uzavřít smlouvu o dodávkách energií resp. pronájmu ploch s Odborem SemtinZone. Kontaktní osoba Ing. Pavel Mužák, tel. 724 401 200. Tato povinnost nemusí být v odůvodněných případech aplikována. Informaci o tom, zda bude tato povinnost aplikována, sdělí písemně/elektronicky Odbor SemtinZone. 
10) Objednatel zajistí řádné proškolení zástupců/zaměstnanců Zhotovitele o bezpečnosti práce a protipožárních předpisech platných na území Objednatele. O školení bude proveden zápis. Proškolení zástupci Zhotovitele mají povinnost dále prokazatelně proškolit všechny další osoby svých subdodavatelů (i OSVČ), které budou na Díle pracovat.
11) Pokud budou smluvenou práci dle této SoD vykonávat zaměstnanci (pracovníci) Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří nerozumí českému jazyku, je Zhotovitel povinen zajistit, aby jejich proškolení z předpisů upravujících bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti a požární ochranu provedl Objednatelem proškolený  zaměstnanec Zhotovitele v jazyce, kterému takto proškolení zaměstnanci rozumí na úrovni umožňující jim bezproblémové pochopení proškolovaných předpisů.
12) Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
13) Zhotovitel se zavazuje plně dodržovat a následně respektovat případné oprávněné uplatnění sankcí při nedodržení podmínek uvedených v „Pokynech pro Zhotovitele, nájemce, při vykonávání prací v areálu Synthesia, a.s. (včetně předpisů a směrnic Synthesia, a.s. pro firmy působící v areálu) - tento materiál je k dispozici také na http://www.synthesia.eu/cze/sluzby/legislativa. Zhotovitel podpisem této SoD stvrzuje, že Objednatel mu tento materiál poskytl a že se s výše uvedeným materiálem (směrnicemi) seznámil.
14) Zhotovitel je původcem odpadů, které při zhotovování jeho Díla vznikly. Na vyžádání je povinen Objednateli předložit doklad o jejich řádném uložení, likvidaci. Výjimku tvoří kovový odpad a žulové kostky (kovový odpad a žulové kostky jsou majetkem Objednatele, přičemž obojí bude předáno vytříděné od ostatního odpadu – specifikováno v příloze č. 1).
15) Veškeré práce Zhotovitele v areálu Synthesia, a.s. budou prováděny za provozu jednotlivých objektů i okolních výrobních objektů. Objednatel vytvoří podmínky pro řádné plnění Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje respektovat realizaci dalších provozů v areálu Objednatele 
16) Zhotovitel je dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
17) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s přípravou nebo realizací Díla neumístí žádné dokumenty týkající se plnění zakázky na veřejných úložištích dat, v případě potřeby výměny rozsáhlých datových objemů Objednatel umožní elektronickou výměnu dat prostřednictvím úložiště Objednatele na adrese https://uschovna.synthesia.cz/ (dále jen „Úložiště Objednatele“).  V tomto případě Zhotovitel požádá kontaktní osobu Objednatele o vytvoření přístupu nebo na e-mailové adrese: sy-uschovna@synthesia.cz. Objednatel zašle, na základě tohoto vyžádání, potřebné přihlašovací údaje k využití Úložiště Objednatele.  Zhotovitel s tímto závazkem seznámí i případné subdodavatele, které využije pro naplnění zakázky.
18) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19) Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva vyplývající z této smlouvy jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
20) V případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o záruce za jakost Díla, ustanovení o mlčenlivosti a cenová ujednání.
21) [bookmark: _Hlk223076628]Informace tvořící obchodní tajemství Objednatele jsou zejména veškeré poznatky, skutečnosti, informace a údaje, které Zhotovitel získal a v budoucnu získá při plnění Smlouvy (dále jen „Důvěrné údaje“).
22) Zhotovitel je povinen utajit Důvěrné údaje po dobu 10 let od okamžiku uzavření Smlouvy, nebo ode dne, kdy se Důvěrný údaj dozvěděl, a to podle toho, který okamžik nastane později. Utajením se rozumí zejména to, že neumožní přístup k Důvěrným údajům žádným třetím osobám, nezveřejní Důvěrné údaje, neumožní třetím osobám získat Důvěrné údaje, a to přímo i nepřímo.
23) [bookmark: _Hlk223076799]V případě rozporů mezi ujednáními Smluvních stran a dispozitivními právními předpisy platí ujednání Smluvních stran.
24) Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci Díla nebude využívat nelegálního zaměstnávání.
25) [bookmark: _Hlk223076580]Smluvní strany si v souladu s § 89a občanského soudního řádu sjednávají, že místně příslušný soud pro spory vyplývající ze Smlouvy bude obecný soud Objednatele.
26) Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s realizací Díla, které je předmětem této Smlouvy, dodržovat veškerá sankční nařízení EU, sankční předpisy států EU, USA, Velké Británie, nebo sankce uvalené OSN (dále jen „Sankční nařízení“).
27) Zhotovitel uzavřením smlouvy výslovně prohlašuje, že: 
0. sám není osobou, na kterou se vztahují sankce uložené Evropskou unií, Velkou Británií, USA a OSN, tedy není osobou uvedenou na sankčním seznamu Evropské unie, Velké Británie, USA nebo OSN či osobou se sídlem v Ruské federaci nebo v Běloruské republice (dále jen „Sankcionovaná osoba“);
0. není Sankcionovanou osobou přímo ani nepřímo ovládán, ani nejedná jejím jménem, na její pokyn či v její prospěch a Sankcionovaná osoba není jeho skutečným majitelem (ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu); 
0. neposkytuje Sankcionované osobě v souvislosti s realizací Díla přímo ani nepřímo peněžní prostředky ani jiné materiální hodnoty.
28) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že materiál a zboží, které je nezbytné pro realizaci Díla, nepochází z území nebo ze států zakázaných Sankčními nařízeními.
29) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoli podezření na porušení Sankčních nařízení. Bude-li mít Objednatel jakoukoli pochybnost o tom, že při realizaci Díla může dojít k porušení Sankčních nařízení, je Objednatel oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy nebo pozastavit plnění do doby odstranění pochybností.
30) Zhotovitel se zavazuje, že plně odškodní Objednatele za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s porušením prohlášení a závazků Zhotovitele uvedených v čl. VII odst. 26 až 28 Smlouvy.

Závěrečné ustanovení (min. text v SoD)

11) Pro případ, že dojde na základě této Smlouvy ke zpracování osobních údajů fyzických osob, uzavírají Smluvní strany tímto dle ust. § 4 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a podle čl. 28 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva o zpracování osobních údajů”). Touto smlouvou o zpracování osobních údajů Zhotovitel pověřuje Objednatele a zároveň Objednatel pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a za účelem vyplývajícím ze Smlouvy. Tato smlouva o zpracování osobních údajů je platná a účinná po dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní strany se jí zavazují dodržovat všechny povinnosti, které jim jako zpracovatelům vyplývají ze zákona o zpracování osobních údajů a Nařízení, zejména se zavazují:
a) 	zpracovávat osobní údaje, předané druhou Smluvní stranou, výlučně na základě jim doložených pokynů pro účely související s plněním této Smlouvy; Smluvní strany přitom zaručují správnost údajů a prohlašují, že jsou oprávněny tyto údaje předat; rovněž o předání osobních údajů své zaměstnance informují,
b) 	řídit se instrukcemi druhé Smluvní strany v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud jim toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na druhou Smluvní stranu vztahuje; v takovém případě se Smluvní strany vzájemně informují o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu,
c) 	zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo, aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,
d) 	nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného povolení druhé Smluvní strany,
e) 	udržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
f) 	při zohlednění povahy zpracování, být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů,
g) 	být nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi druhé Smluvní strany zajistit úroveň zabezpečení zpracování, je povinen bez zbytečného odkladu hlásit jakékoli porušení zabezpečení zpracování osobních údajů. V ohlášení uvede popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů,
h)	všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů,
ch) 	poskytnout druhé Smluvní straně k její žádosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Nařízením a umožnit audity, včetně inspekcí prováděných jiným auditorem, a k těmto auditům přispívat.
12) Obdobně se Smluvní strany zavazují chránit veškeré osobní údaje vzájemně předané i tehdy, kdy nedochází k jejich dalšímu zpracování.
13) [bookmark: _Hlk223076465]Smlouva je platná a účinná dnem podpisu druhé ze smluvních stran.
14) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy, a nahrazuje všechna předchozí ujednání Smluvních stran, ať už písemné nebo ústní, týkající se předmětu Smlouvy.
15) Pokud je jakékoli ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu zcela nebo z části neplatné, nezákonné či nevymahatelné podle jakéhokoli právního řádu, nebude taková neplatnost, nezákonnost či nevymahatelnost mít vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, ani nezneplatní nebo neučiní nevymahatelným takové ustanovení podle jiného právního řádu. Po zjištění, že je některé ustanovení neplatné, nezákonné či nevymahatelné, se Strany zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude co nejpřesněji odpovídat úmyslu vyjádřenému Stranami v původním ustanovení, a to vzájemně přijatelným způsobem tak, aby transakce uskutečněné mezi Stranami podle nového ustanovení byly uskutečněny v co největší možné míře tak, jak Strany původně zamýšlely.
16) Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou číslovaných písemných dodatků, řádně podepsaných zástupci obou smluvních stran. Jiná forma změny je výslovně vyloučena.
17) Smluvní strany se ve smyslu § 1751 občanského zákoníku dohodly, že žádné obchodní podmínky kterékoliv ze smluvních stran se na tuto Smlouvu nepoužijí a nestanou se její součástí, a to ani při odkazu na ně v objednávkách, nabídkách, potvrzeních, fakturách či jiné dokumentaci, ledaže byly výslovně písemně sjednány jako součást této Smlouvy v této Smlouvě nebo v jejím dodatku.
18) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§1793 až 1795) na tuto Smlouvu.
19) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
20) Uchazeč uznává všechny podmínky řízení a prohlašuje tímto, že o nich byl informován.
21) Dále prohlašuje, že všechny jemu nejasné body podmínek si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci Zadavatele a všechny dodací i technické podmínky byly do kalkulace ceny zahrnuty.
22) Podmínky tohoto řízení budou zapracovány do SoD.
23) Případné doplňující informace poskytne kontaktní osoba z čl. 1.
24) Prohlídku místa plnění je možno uskutečnit po dohodě s kontaktní osobou, která potvrdí termín a čas prohlídky místa plnění.

25) Přílohy VŘ:

Příloha č. 1 – Doplňující podmínky a přehled poplatků za vystavení vstupních dokladů
Příloha č. 2 – Dokumentace pro provádění stavby z 07/2026, zak. číslo 26017



Za zadavatele:	Ing. Martin Vrba


Za uchazeče – nutno označit A/ nebo B/ a podepsat:

A/ bez připomínek	…………………………
	oprávněný zástupce uchazeče
B/ s připomínkami (uvést konkrétně)	
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Příloha č. 1 (doplňující podmínky, poplatky za vystavení vstupních dokladů)

Doplňující podmínky 
1. Veškeré práce budou prováděny za nepřerušeného provozu okolních objektů a komunikací.
1. Práce „s plamenem“ a rozpálenými předměty proto mohou být prováděny pouze dle podmínek uvedených v protokolu pro tyto práce (viz provádění prací v Synthesia, a.s.).
1. Zodpovědný pracovník Zhotovitele bude mimo základního školení, které obecně platí pro celý areál Objednatele, taktéž detailněji proškolen zástupcem provozu o nebezpečí, které hrozí přímo na staveniště a v jeho bezprostředním okolí.
1. Při bouracích pracích nesmí dojít k nadměrnému prášení – okolní výroby jsou z bezpečnostních důvodů osazeny citlivými detekčními přístroji/analyzátory na plyny – nesmí být poškozeny prachem
1. Komunikace okolo budovy (stejně jako v celém areálu) musí být volné pro průjezd hasičů a záchranné služby.
1. Zhotovitel je povinen zachovávat a udržovat pořádek na veřejných i podnikových komunikacích.
1. Při provádění prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník Zhotovitele.
1. Na staveništi bude trvale k dispozici stavební/montážní  deník a aktualizovaný seznam přítomných osob.
1. Zhotovitel bude mít na stavbě k dispozici pro případné kontrolní orgány veškeré doklady/oprávnění pro právnické a fyzické osoby prokazující možnost vykonávat činnosti s plněním Díla a to min. kopie originálů. Tato povinnost se týká i všech jeho subdodavatelů, dopravců apod.
1. Pracovníci zhotovitele a pracovníci jeho ev. subdodavatele musí být při pohybu v areálu společnosti viditelně označeni názvem mateřské firmy (znak firmy nebo viditelně zavěšený průkaz na pracovním oděvu) a prokázat se při vstupu do areálu společnosti platnou průkazkou nebo povolením ke vstupu (vjezdu) a mít je trvale u sebe.
1. Mimo řádné třídění odpadů v souladu se zněním zákona o odpadech bude obsahem znění SoD podmínka, že vytříděný kovový odpad a žulové kostky budou majetkem Objednatele. Zhotovitel provede jejich transport a uložení dle dispozic Objednatele, max. transportní vzdálenost je 
2 000 m. Vytříděný kovový odpad musí být zbaven všech nekovových částí (např. skla, plastů, zbytků izolace a vyzdívky, elektrosoučástí, provozních kapalin, olejů apod.). Likvidaci kovového odpadu, který nelze bez vynaložení nadměrného úsilí vytřídit (např. odstranění pogumu z aparátů), zajistí Zhotovitel jako původce odpadu. Vytříděné žulové kostky musí být zbaveny všech dalších materiálů (např. zeminy, suti apod.). Likvidaci žulových kostek, které nelze bez vynaložení nadměrného úsilí vytřídit (např. zalité v souvislé vrstvě asfaltu), zajistí Zhotovitel jako původce odpadu.
1. Zájmové území:
37. je dáno vymezením prostoru příslušných budov s příjezdovou komunikací, která musí být průjezdná.
37. při předání staveniště budou hranice tohoto území a přístupové komunikace k území zakresleny do situace. 
37. v území budou Objednatelem vytyčena všechna živá funkční podzemní vedení územím procházející. Náklady na vytýčení nese Zhotovitel. Vytýčení u externích subjektů zajišťuje Zhotovitel. 
37. bez souhlasu Objednatele nesmí uchazeč vykonávat svou činnost pro plnění Díla mimo toto předané území, ani se mimo takto určené prostory pohybovat
1. Zařízení staveniště:
pouze v předaném zájmovém území (ZÚ)  - bez součinnosti Objednatele








Přehled poplatků za vystavení vstupních dokladů pro rok 2026

ÚČTOVÁNÍ od 1. 1. 2026 pro externí subjekty:			
Poplatky jsou řešeny příkazem k fakturaci, který vystavuje zaměstnanec Recepce PV Semtín a je zaplacen hotově v pokladně organizace nebo u větších částek je vystavena faktura na odběratele vstupních dokladů. Pro drobné platby je na Recepci PV Semtín zřízeno pokladní místo.

Ceny za vydání průkazu:
Vstupní doklad zůstává majetkem Synthesia, a.s. 
(cena zahrnuje oboustranný potisk průkazu, zhotovení fotografie, hologram, pouzdro a manipulační poplatek zavedení do systému, školící film)

	
	                                
                                Povolení vstupu – ceník 2026
	
	
	
	

	
	
	
	2026

	 
	 
	 
	
	DPH
	s DPH 

	Typ
	Vstupní doklady:
	 
	bez DPH
	21%
	21%

	 
	Externí firmy:
	 
	 
	 
	 

	
	Průkaz externí (celoroční)
	 
	380,99
	80,01
	461,00

	
	IK vozidla (celoroční)
	 
	342,15
	71,85
	414,00

	
	Náhradní průk. 30 dní
	 
	125,62
	26,38
	152,00

	
	IK kombinace vozidlo + průjezd 30 dní
	
	374,38
	78,62
	453,00

	
	IK kombinace vozidlo + vstup s foto (zásobování)
	
	493,39
	103,61
	597,00

	 
	Regulační poplatky:
	 
	 
	 
	 

	
	Průjezd osobní vozidlo (měsíční)
	 
	601,65
	126,35
	728,00

	
	Průjezd nákladní vozidlo (měsíční)
	183,47
	38,53
	222,00

	
	Průchod placenými vrátnicemi (měsíční)
	177,69
	37,31
	215,00

	 
	Ztráta průkazu (sankce)
	 
	 
	 
	450,00
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